Jedlina-Zdrój, 29 listopada 2018r.

BM.0057.10.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

**z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta**

**w okresie od 23 listopada 2018r.do 29 listopada 2018r.**

***Inwestycje i gospodarka komunalna:***

1. Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Trwają roboty ziemne przy podłączaniu separatorów z parkingu przy uzdrowisku (parking C )i przy Piastowskiej 35 (parking D).
2. Na ukończeniu jest też przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju.
3. W ramach programu Mieszkanie Plus trwają negocjacje z BGKN w sprawie formuły i warunków utworzenia spółki celowej, która będzie realizowała inwestycję. Wykonane zostały badanie sozologiczne i geologiczne gruntu. Złożone zostały wnioski do dostawców mediów o warunki przyłączenia. Termin zakończenia negocjacji to 9 grudnia.
4. Rozpoczęła się rewitalizacja linii kolejowej 285 od strony Świdnica Kraszowice. Obecnie trwają prace na odcinku 1km i według zapewnień wykonawcy odcinek ten będzie wykonany zgodnie z planem, tj. do końca bieżącego roku. Równolegle trwają prace i uzgodnienia projektowe na pozostałe odcinki inwestycji. Inwestycja realizowan jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Zakończono modernizację trzeciej łazienki realizowaną w ramach projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w gminie Jedlina-Zdrój”. W ramach projektu przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie 5 łazienek. Planowany termin zakończenia to 12 grudnia 2018 r.
6. Podpisano umowę przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dot. udzielania dotacji na budowę Ławki Niepodległości. Obecnie prowadzone jest postepowanie w celu wyłonienia wykonawcy. Termin zakończenia zadania to 31 grudnia br.
7. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Pokrzywianki (odcinek od zakończenia drogi asfaltowej w stronę Przełęczy Koziej).
8. Trwają negocjacje z TAURON Dystrybucja w sprawie nowej umowy na eksploatację oświetlenia.
9. Trwa przygotowanie do końcowego rozliczenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na I ETAP wymiany pieców węglowych na ekologiczne.
10. Uporządkowano teren przy ul. Zakopiańskiej wzdłuż potoku Jedlina i utworzono dodatkowe miejsca postojowe.
11. Trwa wycinka drzew, prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

***Spotkania:***

1. Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono dotychczasowe działania Zarządu, w tym plany inwestycyjne związku i sprawy różne.
2. Spotkałem się z kierownikami jednostek podległych w sprawie omówienia bieżących spraw.
3. Uczestniczyłem w Zarządzie LOT-u w Zamku Książ w Wałbrzychu. Tematem spotkania było podsumowanie działań za bieżący rok 2018 oraz przedstawienie działań i planów LOT AW na rok 2019,

***Przeciwdziałanie bezrobociu:***

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
   1. trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,
2. W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:
3. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych
4. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.
5. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
6. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 101 osób bezrobotnych, w tym 61 kobiet; z prawem do zasiłku jest 33 osoby w tym 24 kobiet.