Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/165/05

Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2005r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/130/04

Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2004r.

WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  PLANOWANYCH  DO  REALIZACJI  W 2005 R.

(w złotych)

| L.p. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | Szacunkowa wartość zadania | Plan na 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Termin rozpocz. | Termin zakończ. |  | Kwota ogółem | Środki własne | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział 600 – Transport |
| 1 | 60016 | Droga dojazdowa do terenów rolnych – ul. Chałubińskiego | 2004 | 2005 | 120 000 | 90 000 | 45 000 | TFOGR 45.000 |
| 2 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 116 376 D ul. Partyzantów w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2006 | 350 000 | 155 000 | 23 250 | ZPORR 116.250 MG i P 15.500 |
| 3 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 116 390 D łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2006 | 850 000 | 310 000 | 46 500 | EFRR 232.500 MG i P 31.000 |
| 4 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 116 386 D ul. Warszawskiej w Jedlinie – Zdroju | 2004 | 2005 | 640 000 | 635 000 | 95 250 | ZPORR 476.250 MG i P 63.500 |
| 5 | 60016 | Ul. Fredry, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza i ul. Sikorskiego | 2005 | 2007 | 1 250 000 | 450 000 | 67 500 | ZPORR 337.500 MG i P 45.000 |
| 6 | 60016 | Ul. Północna | 2004 | 2007 | 200 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Dział 630 – Turystyka |
| 7 | 63003 | Uzdrowiskowy Szlak Turyst. – Rekreacyjny | 2004 | 2008 | 4 500 000 | 89 600 | 14 600 | ZPORR 75.000 |
| Dział 710 – Działalność usługowa |
| 8 | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 2003 | 2006 | 155 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Dział 750 – Administracja publiczna |
| 9 | 75023 | Informatyzacja e-urząd – Zintegrowany System Teleinformatyczny dla Gmin i Miast Powiatu Wałbrzyskiego | 2005 | 2006 | 200 000 | 80 000 | 20 000 | ZPORR 60.000 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 10 | 75414 | Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania | 2005 | 2005 | 15 000 | 15 000 | 0 | WOJEW. 15.000 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie |
| 11 | 80101 | Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 dla potrzeb szkoły podstawowej | 2004 | 2005 | 750 000 | 498 500 | 89 650 | ZPORR 360.750 MG i P 48.100 |
| 12 | 80110 | Budowa boisk przyszkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie – Zdroju | 2004 | 2005 | 500 000 | 335 000 | 50 250 | EFRR 251.250 MG i P 33.500 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 13 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2004 | 2007 | 2 200 000 | 34 146 | 34 146 | 0 |
| 14 | 90095 | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Akacjowej i Sienkiewicza | 2004 | 2006 | 1 050 000 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| 15 | 90095 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Jedlinka w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2006 | 450 000 | 65 000 | 16 250 | EFRR 48.750 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport |
| 16 | 92601 | Odbudowa i modernizacja basenu przy ul. Chojnowskiej w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2005 | 1 585 000 | 1 450 000 | 362 500 | EFRR 1.087.500 |
| OGÓŁEM | 4 275 246 | 932 896 | 3 342 350 |