Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  XXXV/185/05

Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005r.

WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  PLANOWANYCH  DO  REALIZACJI  W 2006 R.

(w złotych)

| L.p. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | Szacunkowa wartość zadania | Plan na 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Termin rozpocz. | Termin zakończ. |  | Kwota ogółem | Środki własne | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział 600 – Transport i łączność |
| 1 | 60016 | Droga dojazdowa do terenów rolnych – rejon ul. Chałubińskiego i ul. Kościelnej | 2006 | 2006 | 230 000 | 110 000 | 55 640 | TFOGR 54.360 |
| 2 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 116 376 D ul. Partyzantów w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2006 | 350 000 | 320 000 | 64 600 | EFRR 225.400 MG i P 30.000 |
| 3 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 116 390 D łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2006 | 850 000 | 830 000 | 141 400 | EFRR 607.600 MG I P 81.000 |
| 4 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Nr 116 386 D ul. Warszawska w Jedlinie – Zdroju | 2004 | 2006 | 640 000 | 610 000 | 108 100 | EFRR 442.900 MG i P 59.000 |
| 5 | 60016 | Remont nawierzchni i budowa infrastruktury technicznej ul. Kochanowiskiego, Fredry, Mickiewicza, Konopnickiej i Tuwima w Jedlinie – Zdroju. | 2005 | 2008 | 3 200 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 6 | 60016 | Budowa dróg gminnych dla terenu ograniczonego ulicami Sikorskiego, Narutowicza, Kłodzkiej i Słowackiego w Jedlinie – Zdroju. | 2006 | 2009 | 3 500 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 7 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulic Lipowej i części ul. Sienkiewicza w Jedlinie – Zdroju. | 2006 | 2009 | 200 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 8 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulic Cmentarnej i Południowej. | 2006 | 2009 | 500 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Dział 630 – Turystyka |
| 9 | 63003 | Uzdrowiskowy Szlak Turyst. – Rekreacyjny, w tym: Odrestarurowanie pawilonu pijalni wód na terenie Pl. Zdrojowego; Budowa całorocznego toru saneczkowego w rejonie istniejącego stoku narciarskiego przy ul. Sienkiewicza; Budowa wyodrębnionego kortu tenis. przy Miejskiej Szkole Podstawowej. | 2004 | 2008 | 4 680 000 215 000 1 015 000 125 000 | 745 000 215 000 405 000 125 000 | 212 000 65 000 105 000 42 000 | 533 000 150 000 300 000 83 000 |
| Dział 710 – Działalność usługowa |
| 10 | 71004 | Miejscowy plan zagospod. przestrzennego | 2003 | 2007 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Dział 750 – Administracja publiczna |
| 11 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2006 | 2006 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie |
| 12 | 80101 | Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 dla potrzeb szkoły podstawowej wraz z termomodernizacją | 2004 | 2008 | 1 900 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 13 | 80110 | Budowa boisk przyszkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie – Zdroju | 2004 | 2007 | 850 000 | 300 000 | 75 000 | EFRR 225.000 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna |
| 14 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2005 | 2005 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Dział 900 – Gospodarka wodna i ochrona środowiska |
| 15 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Pl. Zwycięstwa 12, 13 i 14 w Jedlinie – Zdroju. | 2006 | 2007 | 130 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 16 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kamiennej do budynków przy ul. Ogrodowej 2 i 4 w Jedlinie – Zdroju. | 2006 | 2008 | 126 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 17 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki w Jedlinie – Zdroju. | 2006 | 2007 | 2 200 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 18 | 92109 | Remont budynku Centrum Kultury przy Pl. Zdrojowym 5 w Jedlinie – Zdroju. | 2003 | 2009 | 1 500 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport |
| 19 | 92601 | Odbudowa i modernizacja basenu przy ul. Chojnowskiej w Jedlinie – Zdroju | 2003 | 2007 | 2 700 000 | 1 000 000 | 250 000 | EFRR 750.000 |
|  |  | O G Ó Ł E M | X | X | X | 4 427 000 | 1 418 740 | 3 008 260 |