UMOWA Nr ……/2019

zawarta w dniu ………………………

pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój,

NIP 886-25-72-796; REGON 890718202

w imieniu, której działa:

Leszek Orpel - Burmistrz Miasta

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………., działającym pod nazwą ………………………………………………. z siedzibą                              w ……………………………………………. na podstawie wpisu do ………………………………………………….. z numerem ewidencyjnym NIP ……………………….., REGON …………………………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia (umowy)

- Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych            (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie realizacji zadania pn. Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 234/8 i 234/5 (obręb Jedlina-Zdrój, Gmina Jedlina-Zdrój).

- Zakres przedmiotu zamówienia określa: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz                      z Formularzem propozycji oferty (ceny) przekazane Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, stanowiące odpowiednio Załącznik Nr 1-3  do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje potencjałem technicznym i majątkowym niezbędnym do profesjonalnego wykonania  przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

1)	rozpoczęcie robót do dwóch dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2)	zakończenie robót w terminie: do dnia 12 kwietnia 2019 r.

§ 2

# Obowiązki Stron

- Zamawiający, zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót budowlanych, w dniu zawarcia umowy,

- odbioru ukończonego przedmiotu zamówienia, o ile został wykonany zgodnie z umową oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, a Wykonawca przekazał Zamawiającemu                       co najmniej na 3 dni przed odbiorem, kompletną dokumentację dotyczącą wykonanych robót, która umożliwia Zamawiającemu ocenę wykonanych robót zarówno pod względem ilości, jak            i ich jakości, w tym w szczególności Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet atestów, certyfikatów, deklaracji oraz aprobat technicznych,

- zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

- Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z § 1 umowy, zapewniając wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do:

- objęcia kierownictwa robót przez Kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia robót objętych zamówieniem,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową, postanowieniami umowy oraz przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- stosowania podczas robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do              obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą  z dnia  7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i ustawą    z dnia  16 kwietnia 2004 r.                   o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.),

- zabezpieczenia i oznakowania terenu robót,

- zapewnienia warunków BHP i ppoż. pracownikom i osobom trzecim,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody, w tym za działania swoich pracowników i przedstawicieli, z pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy,

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy lub winy osób z pomocy których korzysta Wykonawca w związku                   z realizacją przedmiot umowy,

- pisemnego informowania z 3 dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru,

- utrzymania terenu robót, w szczególności dróg dojazdowych i pieszych, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- składowania sprzętu, materiałów i odpadów w sposób, który nie utrudni komunikacji,                  a w przypadku kolizji i po zakończeniu robót zapewni niezwłocznie usuwanie ich własnym staraniem i we własnym zakresie,

- pokrycia we własnym zakresie kosztów organizacji robót, a także kosztów badań                         i materiałów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

- ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót oraz powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu ich odbioru przez Zamawiającego,

- niezwłocznego usuwania wad robót, w terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty zawiadomienia o zaistniałych wadach,

- uporządkowania terenu robót, niezwłocznie po zakończeniu robót, a przed terminem odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody dla środowiska powstałe w wyniku nieprawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799),

- zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie                     z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu robót budowlanych pracownika lub przedstawiciela Wykonawcy, który przez swoje zachowanie lub jakość wykonywanej pracy, da powód do uzasadnionych skarg.

§ 3

Przedstawiciele Stron

- Do współpracy w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, każdy w zakresie określonym umową, upoważnieni są ze Strony:

- Wykonawcy - Kierownik robót …………………., tel. ……………………..,

- Zamawiającego - Koordynator Marta Kielar - Inspektor ds. Inwestycji  Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, tel. 502240059,

- Koordynator wykonuje swoje obowiązki jak Inspektor nadzoru inwestorskiego, które  wynikają                         z przepisów Prawa budowlanego, w tym upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, sztuką budowlaną i niniejszą umową.

- Koordynator nie jest upoważniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań finansowych, podejmowania decyzji dotyczących: zwiększenia, zmniejszenia ilości, zaniechania robót oraz zlecania robót dodatkowych  w imieniu Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie

- Na wynagrodzenie Wykonawcy składają się następujące elementy ceny:

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena jednostkowa netto/1 m2 | Cena jednostkowa brutto/ 1 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korytowanie pod warstwy drogowe wraz z wyrównaniem podłoża około 285 m2 |
|  | głębokość 20 cm |  |  |
| 2 | Ułożenie podbudowy około 285 m2 |
|  | warstwa odsączająca gr 10cm |  |  |
|  | warstwa podbudowy zasadniczej grubość 15cm z mieszanki 0-31,5 mm |  |  |
| 3 | Ułożenie kostki brukowej betonowej około 285m2 |
|  | ułożenie nawierzchni z kostki brukowej z demontażu (własność zamawiającego) grubość 8 cm |  |  |
|  | ułożenie kostki brukowej (własność wykonawcy) grubość 8 cm |  |  |
| 4 | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena jednostkowa netto/1 mb | Cena jednostkowa brutto/ 1 mb |
|  | Ustawienie obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej około 45 mb |
|  | ustawienie obrzeży (obrzeża własność wykonawcy) |  |  |
| 5 | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena jednostkowa netto/1 szt. | Cena jednostkowa brutto/ 1 szt. |
|  | Frezowanie pni drzew - 2 szt. |
|  | Frezowanie pni drzew |  |  |

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, faktycznie wykonanych robót, cen jednostkowych wyszczególnionych w ust. 1 powyżej, ofercie Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Ceny jednostkowe określone w ust. 1 będą niezmienne w czasie  trwania umowy,                             a Wykonawca gwarantuje stałość cen w okresie realizacji przedmiotu zamówienia                              i obowiązywania umowy.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, które na dzień otwarcia ofert wynosi brutto:............. zł (słownie: ........................... złotych),                     w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Wykonawcy, z tytułu zmniejszenia wielkości zamówienia, poniżej kwoty brutto, o której mowa           w ust. 4 nie przysługuje żadne wynagrodzenie uzupełniające ani też odszkodowanie.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Przystąpienie do odbioru zostanie potwierdzone przez Koordynatora w protokole odbioru końcowego robót. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktura Wykonawcy wraz z protokołem  odbioru przedmiotu zamówienia, załączonym do faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, w tym wymaganymi prawem atestami, certyfikatami aprobatami technicznymi        i deklaracjami zgodności, zweryfikowanych przez Koordynatora i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                   w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem, o których mowa w ust. 7 powyżej. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, a za miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego, bank Zamawiającego.

- Faktura Wykonawcy powinna być adresowana na Gminę Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska                                  Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, NIP 886-25-72-796.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie przenosić na inną osobę wierzytelności wynikających z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Ubezpieczenia

      - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

      - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, mienie nieruchome, sprzęt, urządzenia oraz wszelkie inne mienie ruchome                   będące własnością Zamawiającego, Wykonawcy lub podmiotu trzeciego związane bezpośrednio z wykonaniem robót na skutek ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i przedstawicieli Wykonawcy oraz osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 6

Wady

- Zamawiający, w tym w szczególności Koordynator są zobowiązani do sprawdzania robót                           i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie, jakości robót przez Zamawiającego lub Koordynatora nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

- O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający lub Koordynator powiadamia Wykonawcę na piśmie, w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny                        z umową, Zamawiający lub Koordynator może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania                i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający upoważniony jest do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

Kary i odszkodowania

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                           w formie kar umownych, w następujących przypadkach  i wysokościach:

  - Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,                     w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 4 umowy,

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, bez względu na przyczynę opóźnienia,

- za opóźnienie, bez względu na przyczynę opóźnienia, w usunięciu wad stwierdzonych                 w czasie odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4 umowy, za wykonany przedmiot zamówienia, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w  § 4 ust. 4 umowy,

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem zamówienia wykonuje.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo do zastrzeżonych kar umownych i odszkodowania, a kary umowne wskazane w ust. 1 pkt 1 litera a), b) i c) powyżej sumują się.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na przedmiot zamówienia określony                      w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na okres 36 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót budowlanych ustala się na 36 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający upoważniony jest do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie do 30 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości,

- wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- likwidacji podmiotu działalności gospodarczej Wykonawcy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie naruszenia umowy, lub rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia, według uznania Zamawiającego, jeżeli Wykonawca rażąco narusza warunki i postanowienia niniejszej umowy, w szczególności jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, w terminie określonym                   w umowie – w terminie 5 dni od dnia upływu powyższego terminu,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do wznowienia robót w wyznaczonym odpowiednim terminie – w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wznowienia robót,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub wykonuje je z naruszeniem ustawy          z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) – w terminie 5 dni od dnia, w którym upłynął wyznaczony przez Zamawiającego Wykonawcy termin do zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności        i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw faktycznych i prawnych tej czynności. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym uznaje się za skuteczne           z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy.

§ 10

Klauzula informacyjna

- Informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina Zdrój. zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

- Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: tel.: 74 84 55 215, email: iodo@jedlinazdroj.eu adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina Zdrój.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 3 celów, a po tym czasie przechowywane w celach archiwalnych  przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Gmina Jedlina-Zdrój zobowiązana jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,           a zwłaszcza:

- Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570              z późn. zm.).

- Zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                       WYKONAWCA:

Sporządziła: M. Kielar